# LDAP Contact Sync: Kontaktsynchronisation mit LDAP Kontaktverzeichnissen für Android

Android Praktikum
Sommersemester 2011

## Projektteam
Till Lorentzen	Daniel Fricke	Christopher Gerloff
Tel: 0176 70186920
t.lorentzen@tu-bs.de
Teamleitung

## Motivation und Ausgangssituation
Kontakte sind eines der zentralen und essentiellen Datenbestände auf einem Mobiltelefon. Daher ist eine Synchronisation mit bereits vorhandenen Kontaktdatenbanken sehr wichtig für den schnellen Abgleich mit anderen etablierten Desktopprogrammen. Da LDAP Datenbanken sehr weit verbreitet sind, aber Android von Haus aus keine Möglichkeit bietet, auf diese zuzugreifen, wollen wir diesen Mangel beheben. Wir wollen Contentprovider für LDAP Adressdatenbanken implementieren und die Synchronisation zwischen Android Kontakten und einer oder mehrere LDAP Datenbanken ermöglichen.

Braunschweig, 08.04.2011

Till Lorentzen	______________________________

Daniel Fricke	______________________________

Christopher Gerloff	______________________________

Auftraggeber:

<Name>	______________________________
## Ziel
Eine Integration von Kontakten aus LDAP Datenbanken in das Kontaktbuch und deren Synchronisation.
## Anforderungen
Unser Programm soll folgende Funktionalitäten haben:
- Verbindung zu OpenLDAP Servern herstellen
- Kontakte des verbundenen OpenLDAP Server durchsuchen
- Kontakte einzeln oder mittels gewählten Filter in das Kontaktbuch des Mobiltelefons importieren
- Importierte Kontakte entweder hinzufügen, oder mit vorhandenen Kontakten abgleichen und zusammenfügen
- Kontakte aus dem Mobiltelefon in die LDAP Datenbank exportieren
- Bei Änderung eines Kontakts auf dem LDAP Server oder dem Telefon, diese Änderung auf dem entsprechend anderen Datenbestand aktualisieren.
- Sollten nur Leserechte auf der Datenbank bestehen, ist nur die eine Richtung der Kommunikation möglich
## Lösungsweg
Zuerst muss eine Verbindung zu einem, oder mehreren LDAP Server erstellt werden. Dann sollten die Kontaktdaten auf dem LDAP Server mittels Contentprovider allen Anwendungen auf dem Telefon verfügbar gemacht werden. Auf der anderen Seite sollen Activities erstellt werden, welche sich in das Adressbuch integrieren, um einen Kontakt zu importieren, sowie zu exportieren.
Ein Hintergrundprozess soll versuchen, bei Änderungen an einem Kontakt, der seinen Ursprung im LDAP hatte, oder mit einem aus dem LDAP Verzeichnis zusammengeführten, diesen Kontakt zu synchronisieren. Bei Konflikten soll der Nutzer später entscheiden können, welche Konfliktlösungsstrategie angewandt werden soll. Ein weiterer Hintergrundprozess sollte Änderungen auf dem LDAP Server beobachten und bei serverseitiger Aktualisierung eines importierten Kontakts diese Änderungen auch auf das Mobiltelefon übertragen.
## Projektplan

## Potentielle Hindernisse und Maßnahmen